# YIAI Center V0.5.13 版本规划

文档版本：V0.5.13

创建日期：2026-07-21

更新日期：2026-07-22

规划区间：V0.5.10—V0.5.13

实施状态：四个版本已按顺序实现、测试、发布，并迁移到 Ubuntu 小主机

## 1. 总目标

本轮用四个连续 Release 完成一条可解释的工单业务路径：

真实查询 → 创建前确认 → 更新/关闭/软删除 → 无限轮员工与 AI 共驾

各版本都遵守同一产品边界：能力在垂直 Agent 中装配，Candidate Release 冻结绑定，人工发布后从下一条新消息生效，历史 Run 保留旧快照。

## 2. V0.5.10：只读工单

### 目标

让工单 Agent 能够查询真实工单列表和详情，并在 Run 详情中展示 Tool 参数与结果。

### 已完成

- 新增 work_orders 数据表和三条领域无关演示记录。

- 新增 list_work_orders 和 get_work_order。

- Tool 在工单 Agent 页面装配，不在 Tool 页面反向选择 Agent。

- Candidate Diff 展示 Tool 绑定变化。

- Router 使用 Release 中的 Agent 与 Tool 描述进行选择。

- 主模型异常时根据真实 Tool 结果生成确定性降级回答。

### 正式 Release

- 版本：V0.5.10-work-order-read

- Release ID：rel_92d43c98147844979b5c936a3eb03730

- 代表 Run：run_7a9e0856d25b452e8bbe0202704beee6

## 3. V0.5.11：创建、确认与幂等

### 目标

把“我要创建工单”从流程说明升级为真实写入，同时确保确认前不落库、重复确认不重复创建。

### 已完成

- 新增 create_work_order。

- 从自然语言提取主题、描述、类别和优先级。

- 新增 Action Gateway 草稿、确认和收据。

- 一次性确认令牌只在浏览器出现，服务端只保存哈希。

- 幂等键防止重复执行。

- 确认动作创建独立 Run，并固定原 Action 的 Release。

### 正式 Release

- 版本：V0.5.11-work-order-create

- Release ID：rel_98359d126d3f4202b3a0e35bd7c2bcef

- 草稿 Run：run_eb63354876194ab599ed4b9ac4dce571

- 确认 Run：run_bfb5e4f21ab64a239794db14f4bcf3b6

- Action：action_68780600b79a4145ab862c6c8b477656

## 4. V0.5.12：更新、关闭与软删除

### 目标

将修改类操作统一纳入 Action Gateway，并对删除实施更严格的确认与审计。

### 已完成

- 新增 update_work_order。

- 新增 close_work_order。

- 新增 delete_work_order。

- 更新和关闭展示执行前后差异，确认一次后执行。

- 删除确认两次，第一次不写入，第二次设置 deleted_at。

- 普通查询隐藏软删除工单，Action 与审计仍保留前后快照。

- 成功、失败、结果未知和取消使用明确状态，不盲目重试。

### 正式 Release

- 版本：V0.5.12-work-order-write

- Release ID：rel_92335d5414a54eb3aeb561367b0027aa

- 更新 Action：action_437409132c60488eb4c2a9adb81cd03e

- 关闭 Action：action_b4117f9c8f3a413fb1a672e9b11a1300

- 删除 Action：action_e2580af2bb554b7caef8404195a50f5b

## 5. V0.5.13：无限轮人机共驾

### 最终产品决定

本版不采用旧设想中的“一次人工回复”“一次 AI 返回”和“完结会话”。最终规则是：

- 人工回复不限制轮次。

- 共驾没有完结状态。

- “交还 AI”只改变输出权，不代表事项关闭。

- AI 始终待命，恢复后还能再次请求人工。

### 已完成

- 新增共驾会话、事件和员工消息数据表。

- 新增请求、接受、员工连续回复和交还 AI 接口。

- 人工承接期间阻止 AI 输出，但继续记录用户消息。

- 使用乐观版本拒绝并发旧回复。

- 交还 AI 后读取员工消息与摘要，用当前 Active Release 继续承接。

- 模型失败时仍恢复 AI_ACTIVE。

- 员工工作台只提供“交还 AI”，不提供结束按钮。

### 正式 Release

- 版本：V0.5.13-unlimited-codrive

- Release ID：rel_191f4cfd72b14a69ab6969e74c775c68

- 会话：conv_e4647f87c1d045c38c7c53dc14f9963a

- 人工期间抑制 AI 的 Run：run_76fd4048cc1e4c689b9d3425bd4d12cf

- 第一次交还 AI Run：run_7d72c0f4fb3a4855b96a7923dcc090e8

- 第二次交还 AI Run：run_86063811b4fa43a8a7e5b05584988490

## 6. 实施顺序

本轮实际按以下顺序完成：

1. 从 V0.5.9 五份文档与补充要求冻结产品边界。

2. 新增工单、Action Gateway 和共驾前向迁移。

3. 实现后端服务、API、Runtime、Trace 和成本规则。

4. 实现用户卡片、员工工作台、Agent Tool 装配和 Release Diff。

5. 在 19081 隔离容器创建四个 Release 并执行真实 API 验收。

6. 将回归补充到 40 项测试，隔离源码环境全部通过。

7. 备份正式 SQLite，构建并部署到源环境 19080。

8. 在正式环境按 V0.5.10、V0.5.11、V0.5.12、V0.5.13 顺序发布。

9. 对只读查询、创建确认、幂等、更新、关闭、双确认删除和两轮共驾循环执行真实验证。

10. 用最终正式镜像再执行 40 项测试并回填五份文档。

11. 将固定提交 a50e795、SQLite 数据和必要配置迁移到 Ubuntu 小主机 192.168.50.112。

12. 在目标镜像内重新执行 40 项测试，核对全表数量、Active Release、MCP 和 DeepSeek 连通性，再停止源端 YIAI API。

## 7. 本轮不扩展

- 不增加登录和角色权限系统。

- 不实现真正的多用户隔离，仍使用固定演示用户。

- 不建设员工排队、抢单、会话分配和绩效指标。

- 不增加附件、通知、SLA 或外部工单系统集成。

- 不增加共驾“结束”状态。

- 不让业务页面反向拥有 Agent 绑定编辑权。

- 不为了测试方便而删除历史 Run、Release、Action 或审计事件。

## 8. 后续建议

下一阶段如果继续开发，优先顺序建议为：

1. 引入演示级登录与用户/员工身份，替换固定演示用户。

2. 为 Action Gateway 增加权限策略和操作影响级别，而不是在每个 Tool 内重复实现。

3. 增加员工工作台筛选和未处理提示，但仍保持共驾没有完结状态。

4. 将预置 Tool 注册改为插件化目录，保持 Agent 装配和 Release 发布机制不变。

5. 对真实浏览器的卡片布局、移动端和长消息体验做人工走查。

## 9. 回滚策略

- 代码回滚：目标机当前固定为 Git 提交 a50e795；需要产品版本回滚时使用 Git 历史选择目标提交，再重建项目 api 服务。

- Release 回滚：平台选择旧 Release 并人工回滚，下一条新消息使用旧快照。

- 数据恢复：目标数据库位于 /home/wang/apps/yiai-center-v0513/data/yiai-center.sqlite；源机原数据库和 D:\Docker\yiai-center\data\yiai-center-migration-20260722.sqlite 均保留。

- 主机回滚：如目标机出现不可恢复故障，可先停止目标 Compose 项目，再在确认数据版本后重新启动源机 YIAI API；不得让两个实例同时接受写入。

- 前向表保留不会影响旧 Runtime；禁止直接删除业务卷或覆盖历史 Release。